📅 Daily Scrum – 02/06/2026

Time:

- Marcelo: Ajustou o workflow do deploy do Vercel.

  - Ajustar o link do e-mail.

  - Pegar as ideias do Lucas e integrar a IA

- Paulo: Não fez nada desde a última.

  - Sair da estrutura do banco de dados e dar apoio para o backend.

- Lucas: Pesquisou sobre como integrar a IA, mas não aplicou.

  - Começar a fazer a criptografia reversa do documento.

  - Problemas no treino.

| Métrica | Exemplo Prático |
| --- | --- |
| Velocidade da Equipe | Entregamos 11 Story Points na última Sprint. |
| Tempo de Ciclo | Demoramos 5/6 dias desde o ‘In Progress’ até o ‘Done’. |
| Taxa de Erros | Detectamos apenas 1 bug, que é o do link enviado no e-mail. |
| Work in Progress | Permitimos até 5 tarefas no ‘In Progress’ por vez, dado o tamanho da equipe. |
| Net Promoter Score | 7/8 Neutros, ainda não foi apresentado o MVP. |